## Slide 1
AER AI REFEREE • RỦI RO & QUẢN TRỊ
Giới hạn, rủi ro & hướng xử lý tiếp theo
Các điểm cần kiểm soát trước khi mở rộng từ bản demo sang vận hành thực tế.
KHU VỰC
GIỚI HẠN / RỦI RO HIỆN TẠI
HƯỚNG XỬ LÝ ĐỀ XUẤT
AI &
nhà cung cấp
Gemini cần API key, mạng và quota. Khi AI không khả dụng, hệ thống đánh dấu AI_UNAVAILABLE và chuyển ca sang ESCALATE; không thể bảo đảm trả lời tự động.
Theo dõi health, lỗi, quota và độ trễ; bổ sung retry có giới hạn/cảnh báo; giữ đường lui an toàn sang giảng viên khi AI lỗi.
Quy chế,
RAG & OCR
RAG chỉ dựa trên tài liệu đã nạp; bộ demo dùng tài liệu mẫu. PDF scan/OCR có thể trích sai; nội dung thiếu hoặc cũ làm giảm độ tin cậy. OCR confidence thấp cần người xác nhận.
Dùng kho quy chế chính thức và chủ tài liệu; quản lý phiên bản/ngày hiệu lực; duyệt kết quả OCR thấp rồi mới re-index/công bố.
File &
lưu trữ
File tải lên và ảnh crop review lưu trên local filesystem. Repo chưa cấu hình object storage/backup cho cloud; nếu dùng ổ đĩa tạm, redeploy có thể làm mất file.
Chuyển file sang storage bền vững; bổ sung backup/restore, retention và kiểm soát quyền; kiểm tra dữ liệu sau redeploy.
Vận hành &
đánh giá
Local demo có role switch; luồng case hiện gắn reviewer lecturer-01. Bộ harness tĩnh giúp kiểm tra luồng nhưng chưa thay cho pilot trên câu hỏi thực tế.
Provision tài khoản thật và phân công nhiều reviewer; chạy pilot có giám sát, đánh giá route, citation, thời gian phản hồi và tỷ lệ escalation.
ƯU TIÊN ĐỀ XUẤT TRƯỚC KHI MỞ RỘNG
Nguồn quy chế chính thức → lưu trữ bền vững → phân công reviewer thật → pilot & đánh giá thực tế
Guardrail hiện có: AI_UNAVAILABLE / NO_POLICY → ESCALATE; quyết định cuối vẫn do giảng viên.
Notes: Căn cứ từ backend/app/ai/factory.py, backend/app/services/questions.py (_safe_ai_failure), backend/app/core/config.py (timeout/concurrency, local_document_storage_dir, AUTH_MODE), backend/app/ingestion/local_processing.py (confidence review), backend/app/api/routes/documents.py (_store_upload), backend/app/services/cases.py (_validate_reviewer), harness/datasets/evaluation.jsonl và docker/Render deployment config. Các hướng xử lý trên là khuyến nghị, không mô tả tính năng đã triển khai. Repo đã có fallback AI_UNAVAILABLE -> ESCALATE và quy trình review OCR confidence thấp. Tài liệu demo là sample docs; không có tích hợp LMS/SIS được xác nhận. Upload/crop hiện lưu local; chưa thấy cấu hình persistent object storage hoặc backup cloud trong repo. Case reviewer hiện giới hạn lecturer-01. Harness có bộ scenario tĩnh, chưa có dữ liệu pilot thực địa.